В ______________________________ (наименовакние суда)

Истец: ______________________________________________

(Ф.И.О. /наименование/, место жительства /нахождения/)

Ответчик: ___________________________________________

(Ф.И.О. /наименование/, место жительства /нахождения/)

Третье лицо: ________________________________________

(Ф.И.О. /наименование/, место жительства /нахождения/)

Цена иска __________________________________________

(сумма в рублях, если иск подлежит оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков

начала работ по договору строительного подряда

В соответствии с условием договора строительного подряда, заключенного

“____”___________ _____г. между мною (заказчик) и ответчиком (подрядчик) под-

рядчик обязан приступить к работам по возведению для моих личных нужд жило-

го дома ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(характеристики объекта) не позднее “____”___________ _____г. (п. ___ договора).

Фактически ответчик приступил к выполнению строительных работ только

“____”____________ _____г., т.е. просрочка составила ____ календарных дней.

В соответствии с п. ____ договора строительного подряда за нарушение началь-

ного срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в

размере _____ % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

Мною в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении “____”

______________ _____г. было направлено предложение добровольно уплатить мне

сумму ____________ рублей (неустойка за _____ дней просрочки начала работ).

В письменном ответе от “____”_____________ _____г. ответчик мое требование

не признал, сославшись на отсутствие у него материалов, необходимых для начала

работ.

Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными, т.к. наличие у

него материалов, необходимых для начала работ, по состоянию на “____”________

_____г. подтверждается _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

(привести доказательства).

Таким образом, ответчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства

о сроках начала работ, предусмотренные договором.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 708 ГК РФ,

прошу:

1. Взыскать с ответчика в мою пользу подлежащую уплате неустойку за ______

дней просрочки начала строительных работ в размере __________________ рублей.

Расчет неустойки прилагается.

2. Расходы по оплате государственной пошлины отнести на ответчика.

Приложения:

1. Договор строительного подряда от “____”__________ _____г. - на ____стр.;

2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ

- на _____ стр.;

3. Копия заказного письма от “_____”___________ _____г. - на ____стр.;

4. Уведомление о вручении заказного письма - на ____ стр.;

5. Ответ подрядчика от “____”___________ _____г.;

6. Расчет подлежащей взысканию неустойки - на ____ стр.;

7. Документы, подтверждающие наличие у подрядчика материалов, необходи-

мых для начала работ, - на ___стр.;

8. Документ, подтверждающий оплату госпошлины (квитанция, марка и т.п.) -

на ____ стр.;

9. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: “____”_____________ ______г.

Подпись истца.